- 제작 목적

- 홈페이지 제작 목적

본 홈페이지는 Global Academy의 교육·유학 관련 서비스를 LMS 기반의 통합 플랫폼으로 구축하여, 고객이 상담(카카오톡 링크 연동)-신청/예약–결제–수강(온라인 강의 및 실시간 Zoom 수업)까지의 과정을 하나의 흐름으로 완료할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다. 또한 운영 측면에서는 커뮤니케이션을 포함한 운영 프로세스를 일관된 기준으로 통합 관리할 수 있는 기반을 마련한다.

- 핵심 사용자

본 홈페이지의 핵심 사용자는 고객(학생/학부모)이다. 고객은 프로그램 정보를 확인한 후 접수 폼을 통한 상담 및 시범수업, 신청 후 결제까지 원활하게 진행할 수 있어야 하며, 이후 실시간 수업(Zoom) 참여 등 학습 진행 과정을 홈페이지 내에서 확인할 수 있어야 한다.

- 홈페이지의 유도 방향

홈페이지는 정보 제공을 넘어 고객의 전환 행동으로 이어지도록 구성되어야 한다. 핵심 유도 행동은 시범수업 예약, 프로그램 신청, 결제 완료, 수강 시작(실시간 Zoom 수업 참여)이며, 수강 이후에는 수강후기 작성 및 만족도 조사 참여까지 자연스럽게 이어지도록 설계한다. 또한 필요 시 추가 문의 및 커뮤니케이션 공간을 통해 고객 여정을 지속적으로 연결할 수 있도록 한다.

- 핵심 메뉴 및 기능 정리

회원가입(로그인), 다국어/다통화를 기본으로 제공하며, 각 서비스별 신청–결제–진행–완료까지의 흐름을 홈페이지 내에서 일관되게 운영할 수 있도록 핵심 메뉴 및 기능을 구성한다.

- 화상영어는 강의 설명 및 강사 소개를 포함하며, 신청 폼 작성이 가능해야 한다. 수강신청 및 결제는 PG(API)를 통한 구독 결제 방식으로 진행할 수 있어야 하며, Zoom 링크 또는 자체 실시간 강의 프로그램이 제공되는 강의실을 구축한다. 실제 수업의 시작/종료 시각은 시스템에 기록되어 출결/지각 관리를 확인할 수 있어야 한다. 또한 교사와 학생 간 커뮤니케이션 공간(ex. 게시판)을 제공하여 수업 변경 및 공지, 수업 후 교사 코멘트, 보충수업 진행 시 보충 사유 등을 기록·공유할 수 있어야 한다. 수업 종료 후에는, 만족도 입력, 교사에 의한 수업 영상 업로드 및 화면 캡처 기능을 제공한다. 또한, 관리자와 교사의 커뮤니케이션 공간을 통해 교사의 수업 후기 및 코멘트를 입력할 수 있어야 한다.

- 영어캠프는 캠프 소개와 함께 캠프별 참가 신청을 받을 수 있는 신청 폼을 제공한다. 신청 폼에는 참가자 정보, 보호자 정보, 건강/알레르기 정보, 기타 요구사항을 포함할 수 있어야 하며, 캠프 진행을 위한 등록절차 안내(예약금/잔금 입금 등) 페이지도 함께 제공한다.

- 어학연수/해외유학은 서비스 설명 및 학교 안내와 함께 신청 폼을 제공하며, 신청 시 희망 전공 및 관심 분야, 희망 국가/지역, 희망 학기(선택형), 현재 영어 수준 및 학력(예: TOFEL/IELT) 보유 여부, 예산 범위(선택형), 추가 요청사항을 입력할 수 있어야 한다. 결제 및 대학·비자 발급 서류 제출을 위해 회사 이메일 및 주소로 제출 안내를 할 수 있어야 한다.

- 사용자 페이지는 화상영어의 경우 강의실 접근 및 교사·학생 커뮤니케이션 페이지로 연결되어야 한다.

- 관리자 페이지는 회원 관리, 프로그램 관리, 입금 확인, 결제·환불 관리, 다국어 콘텐츠 관리 기능을 포함한다. 또한 화상영어 운영을 위해 수업/출결/보강 및 보강 사유, 수업 영상, 만족도 데이터를 통합 관리할 수 있어야 한다.

- 콘텐츠 및 정보 구조 설계

[홈 / Main]

├─ About Us

│  ├─ 회사 소개

│  └─ MOU

├─ 화상영어

│  ├─ 프로그램 소개

│  ├─ 레벨별 과정 & 커리큘럼

│  └─ 수강신청

├─ 영어캠프

│  ├─ 프로그램 소개

│  └─ 신청하기

├─ 어학연수

│  ├─ 국가별 프로그램

│  └─ 신청하기

└─ 해외유학

├─ 유학 프로그램 안내

└─ 신청하기

- 추가 요구사항

- 유지보수 및 모바일 최적화 여부

- 해외 결제 지원 시 비용 및 시스템별 지원 국가

- 벤치마킹을 위한 홈페이지: MBC 연합캠프- https://www.hellombc.com

- 현재 사용 사이트: https://www.globalak.co.kr